开封市汽车产投汽车零部件项目3号车间

装饰装修油漆劳务分包工程

招 标 文 件

安徽胜鑫唐数能科技有限公司

2026年7月

- 投标须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 安徽胜鑫唐数能科技有限公司 |
|  | 项目名称 | 开封市汽车产投汽车零部件项目3号车间装饰装修油漆劳务分包工程 |
|  | 建设地点 | 河南省开封市 |
|  | 项目概况 | 开封市汽车产投汽车零部件项目3号车间装饰装修油漆劳务分包工程。 |
|  | 专业名称 | 装饰装修油漆劳务 |
|  | 标段数量 | 本分包工程划分为 1 个标段 |
|  | 踏勘 | - 招标人不组织现场勘察，投标人自行安排并承担费用及安全责任。 - 无论投标人是否踏勘现场，招标人均认为投标人在投标报价时已经充分了解现场所有情况，招标人不为此承担任何责任。 现场联系人：夏伟13696531017 |
|  | 投标保证金 | - 投标人在标书提交前三日需要向招标人缴纳投标保证金1万元，并将汇款凭证扫描件装订于文件中。 - 投标保证金退还方式：投标保证金在定标完成后15个工作日内无息退还。 - 账户信息 开户名：安徽胜鑫唐数能科技有限公司 开户行：徽商银行股份有限公司合肥科技支行 账 号：2616 5548 7901 0000 02 说明：请缴款人注明招标项目名称、公司名称、款项信息 |
|  | 投标答疑 | - 各投标人如有疑问或异议请于投标截止之日 3 日前将疑问以邮件方式发至shengxintangjicai@163.com并电话告知投标文件递交联系人。 |
|  | 投标文件递交 | 投标人将纸质版标书密封后传达至下列地址； - 截止时间：2026年7月25日 - 份 数：壹份 - 地 址：安徽省亳州市亳芜产业园区2.5产业园三楼 - 联 系 人：「李工 18133135553」 |
|  | 定标办法 | - 定标原则：最低合理报价，招标人无义务对未中标原因做出解释。 - 招标人根据投标情况决定报价轮数及再次报价的入围单位名单，多轮报价后最低价仍高于招标人的控制价，招标人保留进一步与最低价投标人议价至合理水平的权利，并视最低价投标人的接受程度决定是否与次低价单位洽商。 |

- 合同主要条款

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标范围 | 包含但不限于完成以下工作内容：图纸设计范围内的所有装饰装修油漆工程，包括但不限于墙面、踢脚线、天棚、柱面等油漆施工、材料运输、成品保护、验收等，具体内容以发包人确认的施工图及相关设计文件为准，对于后期可能存在的甲方对于本工程施工部位及施工做法的变更要无条件接受。 |
|  | 承包方式 | - 采取包工、包辅材（除油漆、腻子外其他材料）、包机械、包工具、包质量、包工期、包安全文明施工，不得转包、包自负盈亏，施工水电由甲方免费提供，接驳由乙方负责并承担费用。除甲方提供的垂直运输机械、泵送机械、物料提升机、一二级配电箱及到一二级配电箱的输电电缆及甲供材以外的其他所有为完成乙方承包工程量而涉及到的机械设备、工具等均由乙方负责（如流动电箱、电钻、带安全防护罩手电据、对讲机、电焊机200Ｗ有防护钢网的白炽灯（不允许适用碘钨灯）等）。 - 1、材料短途运输自行考虑；甲方安排叉车卸货至指定地点，乙方安排人员辅助。 - 2、乙方住宿自行考虑； |
|  | 计划工期 | 总工期：暂定 日历天 |
|  | 工程量清单 | 详见报价清单 |
|  | 履约保证金 | - 中标人收到中标通知后三日内须缴纳履约保证金壹万元，不按照招标文件缴纳履约保证金的，甲方有权取消其中标资格，投标保证金不予退还； |
|  | 质量标准 | 达到国家工程施工质量 合格 验收标准，并符合招标人企业标准。 |
|  | 安全文明施工 | - 国家及地方规范、标准 - 企业标准及项目部要求 说明：两者互为补充关系，标准不一致时执行最高标准。 |
|  | 进度款支付方式 | - （1）本工程无预付款； - （2）工程量的计量及付款周期为月，每自然月月底前支付上自然月完成合格工程量价款的80%； - （3）乙方承包范围内的工程全部完工付至总合格工程量价款的90%； - （4）结算完成后付至结算总价的97%，保留结算总价的3%作为质保金。两年后无质量问题扣除相关费用后一个月内付清，质保金不计算利息。 |
|  | 计量规则 | 1、工程量的确定：以设计施工图纸数量为上限，依据乙方实际完成并经甲方公司、建设单位及其委托的第三方验收合格的工程量为准； 2、结算办法：乙方承包范围内工程全部完工且经甲方验收合格后，以双方共同认可的结算工程量作为计量数量，以合同「含补充协议」固定综合单价作为计价依据，结算公式为：结算价=∑结算工程量×合同单价+固定总价补充协议金额+签证-未施工项-超标生活水电费、管理罚款、保洁费、第三方代工费用及其他情形的扣减费用； 3、甲方有权取消部分做法及工程量，结算工程量按实际验收合格工程量计算。工程量为暂定工程量，投标人综合考虑，施工中工程量增减不予进行调价。 |
|  | 特别约定 | - 协议书或通用条款中约定内容与本章特别约定互为补充，当出现相背离、相抵触之内容时以本章特别约定为准。 2、乙方对本合同中的承包范围、承包方式、措施项目等各种条款各种工作已熟悉、清楚，尤其是承包范围的工作项，乙方已清楚同意；甲方不组织现场勘察，各投标单位自行安排，无论投标单位是否踏勘现场，招标单位均认为投标单位在投标报价时已经充分了解现场所有情况，招标单位不为此承担任何责任。 3、项目报价清单详见附件。 |

- 投标人                                          完全响应、接受以上各项条款及随招标文件发出的《合同文本》等招标资料。

- 报价单位「盖章」：

- 报 价 人「签字」：